PLAN D'ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE EVENTY Engagement WCAG 2.1 AA / RGAA — pluriannuel et déclaration

Le présent plan formalise l'engagement d'EVENTY LIFE SAS en matière d'accessibilité numérique sur l'ensemble de ses interfaces digitales : eventylife.fr (site public), portails partenaires (créateurs, vendeurs, HRA, ambassadeurs), espace voyageur, applications mobiles futures.

Eventy n'est pas formellement assujettie à l'obligation légale d'accessibilité (Code du numérique L102, applicable aux entités publiques et grandes entreprises > 250 M€ CA). Eventy choisit néanmoins de se conformer volontairement aux référentiels WCAG 2.1 AA et RGAA 4 — par cohérence avec sa Politique accessibilité PMR et ses engagements RSE.

1. Cadre de référence

- WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines) — référentiel international du W3C.

- RGAA 4 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) — version française adaptée.

- Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances.

- Directive (UE) 2016/2102 sur l'accessibilité des sites web et applications mobiles publics.

- Politique accessibilité PMR Eventy (cohérence).

- Politique RSE Eventy — pilier social.

2. Niveau d'engagement

2.1. Cible An 1 — Conformité partielle

- Conformité aux critères WCAG 2.1 niveau A (35 critères).

- Conformité prioritaire aux critères AA les plus impactants.

- Audit initial réalisé sur les pages critiques (homepage, fiche voyage, parcours réservation).

- Publication de la déclaration d'accessibilité sur eventylife.fr/accessibilite.

2.2. Cible An 3 — Conformité totale WCAG 2.1 AA

- Conformité aux 50 critères AA.

- Audit externe annuel par cabinet certifié.

- Conformité à 100 % du parcours voyageur (de la découverte à la fidélisation).

- Conformité du portail vendeur, créateur, HRA, ambassadeur.

2.3. Cible An 5 — Excellence accessibilité

- Accessibilité étendue aux applications mobiles natives.

- Compatibilité testée avec les principaux assistive technologies (NVDA, JAWS, VoiceOver, TalkBack).

- Engagement vers le niveau AAA pour les contenus critiques.

3. Périmètre

3.1. Sites et plateformes

- eventylife.fr — site public (priorité absolue).

- eventylife.fr/mon-compte — espace voyageur.

- eventylife.fr/portail-vendeur — portail vendeur.

- eventylife.fr/portail-createur — portail créateur.

- eventylife.fr/maisons — portail HRA.

- eventylife.fr/ambassadeur — portail ambassadeur.

- eventylife.fr/blog — blog.

3.2. Documents

- Documents PDF publics (CGV, FAQ, mentions légales) : conformes PDF/UA recommandé.

- Documents emails transactionnels : balises sémantiques, alt texts.

- Documents partenaires (portails) : accessibles dans les portails.

4. Critères WCAG 2.1 — engagements concrets

4.1. Perceptible (Principe 1)

- Alternatives textuelles sur toutes les images (alt texts descriptifs).

- Sous-titres systématiques sur les vidéos.

- Audiodescription pour les vidéos avec contenu visuel critique (cible An 3).

- Contenus structurés sémantiquement (H1, H2, listes, tableaux avec en-têtes).

- Contraste de couleur ≥ 4,5:1 (texte normal) et ≥ 3:1 (texte large).

- Possibilité de redimensionner le texte jusqu'à 200 % sans perte de fonctionnalité.

4.2. Utilisable (Principe 2)

- Navigation au clavier complète (toutes les fonctionnalités accessibles sans souris).

- Pas de pièges au clavier.

- Délai suffisant (pas de timeout court sur les actions utilisateur).

- Pas de contenu provoquant des crises (épilepsie photosensible).

- Skip links (lien d'évitement vers le contenu principal).

- Indicateur de focus visible et différenciable.

4.3. Compréhensible (Principe 3)

- Langue de la page définie (lang=fr).

- Vocabulaire simple, glossaire pour les termes techniques (cohérence Glossaire voyage).

- Cohérence de la navigation entre les pages.

- Identification des erreurs et suggestions de correction.

- Étiquettes descriptives sur les formulaires.

- Confirmation avant les actions critiques (paiement, suppression).

4.4. Robuste (Principe 4)

- Code HTML valide (W3C Validator).

- Compatibilité avec les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Safari, Edge — 2 dernières versions).

- Compatibilité avec les lecteurs d'écran principaux (NVDA, JAWS, VoiceOver, TalkBack).

- Utilisation de WAI-ARIA selon recommandations (pas de surutilisation).

5. Plan de mise en conformité (pluriannuel)

| Phase | Période | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Audit initial | T2 An 1 | Audit interne par développeur senior, identification des écarts |
| Phase 2 — Mise en conformité prioritaire | T3-T4 An 1 | Correction des critères niveau A et AA prioritaires |
| Phase 3 — Audit externe | T1 An 2 | Audit par cabinet certifié, déclaration d'accessibilité publiée |
| Phase 4 — Mise en conformité AA totale | T2-T4 An 2 | Atteinte conformité WCAG 2.1 AA |
| Phase 5 — Audit annuel récurrent | An 3+ | Audit annuel + maintien conformité |
| Phase 6 — Vers AAA et mobile | An 4-5 | Niveau AAA pour contenus critiques, accessibilité apps natives |

6. Outils de test et de suivi

- axe DevTools (intégré navigateur).

- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

- Lighthouse (audit accessibilité).

- Pa11y (CI/CD intégré, audit automatisé).

- NVDA (lecteur d'écran gratuit, tests manuels).

- VoiceOver Mac/iOS, TalkBack Android.

- Validator W3C HTML/CSS.

- Color Contrast Analyser.

- Cabinet externe certifié pour audit annuel (à partir An 2).

7. Déclaration d'accessibilité

7.1. Contenu obligatoire

- Niveau de conformité actuel (totale, partielle, non-conforme).

- Date d'établissement et de dernière mise à jour.

- Liste des contenus non accessibles (raisons et alternatives).

- Modalités de contact pour signaler une difficulté d'accès.

- Recours possibles (Défenseur des droits).

7.2. Publication

- Page eventylife.fr/accessibilite (lien dans le footer du site).

- Mise à jour annuelle obligatoire.

- Communication transparente sur les progrès et les écarts.

8. Modalités de signalement

- Email dédié : accessibilite@eventylife.fr.

- Formulaire de contact en ligne avec catégorie « accessibilité ».

- Réponse sous 7 jours ouvrés.

- Résolution selon priorité (critique sous 30 j, important sous 90 j).

- Recours possible auprès du Défenseur des droits si non-réponse ou désaccord.

9. Indicateurs accessibilité

| Indicateur | Cible An 1 | Cible An 3 |
| --- | --- | --- |
| Conformité critères WCAG 2.1 AA | 60 % | 100 % |
| Score Lighthouse Accessibilité | ≥ 85 | ≥ 95 |
| Pages auditées sur site public | ≥ 20 | 100 % |
| Signalements traités sous 30 j | ≥ 90 % | ≥ 98 % |
| Audit externe annuel | — | 1× / an |
| Formation équipe accessibilité | 1× / an | Continue |

10. Engagements opposables

- Publication d'une déclaration d'accessibilité dès An 2.

- Mise à jour annuelle de la déclaration.

- Réponse aux signalements sous 7 jours ouvrés.

- Audit externe annuel à partir d'An 3.

- Formation continue de l'équipe développement.

- Engagement à atteindre la conformité WCAG 2.1 AA totale d'ici An 3.

- Information transparente sur les contenus non accessibles avec alternatives.

Document de référence — Version 1.0 — 2 mai 2026. Mise à jour annuelle.

Cohérence avec : Politique accessibilité PMR, Politique RSE, Politique cybersécurité, Guide SEO, Charte télétravail, Politique RGPD.